甲方：

乙方： （个人） 身份证号：

（个人）（以下称乙方）受 （以下称甲方）委托进行 的开发工作。双方本着相互合作、互惠互利的原则，共同协商达成如下协议：

1. 项目名称：
2. 内容及要求：
   1. 开发内容：根据甲方要求，乙方在规定时间内完成“ ”的开发，该系统的设计需求参见甲方提供的需求说明及乙方提供的需求细化文档（两份文档双方各自备份）。
   2. 系统环境：
      1. Win7&win\_xp平台X86及X64系统的客户端；
      2. Linux centos6.7 服务端。
   3. 开发时间：
      1. 启动日期：甲乙双方盖章签字日期即为启动日期；
      2. 完成期限：项目正式启动，在90自然日完成。
3. 双方权利及义务
   1. 甲方：
      1. 甲方有权利督促乙方按规定时间完成项目开发，有增加或修改内容双方需另行协商解决；在不影响进程的情况下，对于甲方的小规模变动的需求，乙方必须满足；若出现大幅度的变更，则甲乙双方商议延长开发周期及开发费用。
      2. 甲方完全拥有\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_系统的所有权，包括使用权、著作权等所有权利；
      3. 甲方应当按照协议，按时向乙方支付开发费用；
      4. 甲方有责任对本协议的内容进行保密；
      5. 甲方有责任对乙方的软件开发技术进行保密，在未经乙方书面许可的情况下，不得向第三方泄露；
      6. 甲方有责任保密乙方的个人信息，不得向第三方泄露；
      7. 合同期间，甲方承担全部因项目需求产生的差旅费用。
   2. 乙方：
      1. 乙方有责任按甲方的要求在规定时间内完成项目开发，完成需要开发的内容；
      2. 在项目开发完毕之后，在乙方对甲方提供的维护服务期之内，由于甲方设计变更而导致\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的变更，若变更范围在本合同所规定的功能范围之内，乙方有义务免费为甲方修改变更内容；
      3. 乙方有责任对本协议的内容进行保密；
      4. 乙方有责任对与甲方项目的接口规范进行保密，在未经甲方书面许可的情况下，不得向第三方泄露；
      5. 乙方有责任在项目验收合格完成之后，向甲方提供12个月的免费维护服务，此维护仅指软件bug的修改以及小范围的功能性改动；
      6. 乙方有责任自行准备软件开发所需的软硬件设备及开发资料。
      7. 乙方有责任在项目结束前为甲方培训2名合格的系统平台维护人员。
4. 费用、支付方式及开发周期安排
   1. 费用：此项目费用合计为\_\_\_\_\_\_\_\_元人民币；
   2. 支付方式：
      1. 第一阶段

在合同签订之后的3个工作日内，甲方支付乙方3万元人民币。

第一阶段，开发周期20自然日。

乙方完成平台数据管理模块功能开发，包括用户权限管理、仪器研发与生产管理、试剂研发与生产管理以及质控管理。

开发周期内乙方需完成包括需求分析（需甲方配合）、软件开发、安装测试，并协同甲方完成验收。

验收内容包括：软件、开发文档及使用说明。

* + 1. 第二阶段

第一阶段验收完成3个工作日内，甲方支付乙方3万元人民币。

第二阶段，开发周期30自然日。

乙方完成系统终端定位以及终端数据采集功能，包括在线仪器定位、医院定位、仪器（试剂）数据在线采集、仪器运行日志数据采集、仪器运行预警以及仪器在线软件升级支持。

开发周期内乙方需完成包括需求分析（需甲方配合）、软件开发、安装测试，并协同甲方完成验收。

验收内容包括：软件、开发文档及使用说明。

* + 1. 第三阶段

第二阶段验收完成3个工作日内，甲方支付乙方3万元人民币。

第三阶段，开发周期40自然日。

乙方完成系统数据分析功能支持，包括试剂统计分析、室内质评分析、室间质评分析以及科室-变异系数分析。

开发周期内乙方需完成包括需求分析（需甲方配合）、软件开发、安装测试，并协同甲方完成验收。

验收内容包括：软件、开发文档及使用说明。

* + 1. 第四阶段

第四阶段为运营维护阶段，在第三阶段验收完成后10工作日内，整个平台安全无故障运行，甲方需支付乙方剩余全部尾款元人民币1万元。

自尾款结算完毕起，甲方提供乙方一年免费维护服务，服务内容仅限于本合同规定功能范围内的问题。

1. 违约责任
   1. 甲方有责任按期支付乙方费用，如因甲方自身原因，未能按时交付，则每延期一天，甲方将额外支付乙方总费用的0.5%作为补偿；
   2. 乙方有责任按期向交付甲方源代码和设计文档，实现项目中的所有功能，如因乙方自身原因，未能按时交付，则每延期一天，甲方将扣除乙方总费用的0.5%作为补偿。 如确因甲方原因，造成乙方未能按时交付，则乙方不承担由此造成的甲方的损失。
2. 适用法律

本协议按中华人民共和国法律解释。

1. 仲裁

对在本协议履行过程中出现的争议，双方本着友好协商的原则予以解决，如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交本地仲裁委员会，并按该委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁决定对双方都有约束力。争议进行仲裁期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。

1. 甲乙双方指定联系人及联系方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： |  | 甲方： |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |

若甲乙双方变更联系人，需要做出书面通知以告知对方。

1. 其它

本合同壹式贰份，双方各执壹份，签字盖章有效。

甲方：

代表签字（盖章）：

日期：2016年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方：

代表签字（盖章）：

日期：2016年\_\_\_\_月\_\_\_\_日